เอกสาร ประกวดราคาจ้าง เลขที่ ๓/๒๕๕๙ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ โดยการก่อสร้างหอถัง ๓๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๓ บ้านโตน ตำบลกะลาเส ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบต.กะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ...................................................... องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ โดยการก่อสร้างหอถัง ๓๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๓ บ้านโตน ตำบลกะลาเส ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบต.กะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ณ หมู่ที่ ๓ วงเงินงบประมาณครั้งนี้ ๒,๘๘๗,๖๐๐ บาท(เงินสองล้านแปดแสนแปดหมื่นเจ็ด พันหกร้อยบาทถ้วน) และราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๘๓๔,๐๐๐ บาท (เงินสองล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้ ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร ประกวดราคา ๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด ๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ๑.๓ แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา ๑.๔ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ๑.๕ แบบสัญญาจ้าง (๑) หลักประกันซอง (๒) หลักประกันสัญญา (๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า (๔) หลักประกันผลงาน ๑.๖ บทนิยาม (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ๑.๘ รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ. (Bill of Quantities) (รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพื่อให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รู้ข้อมูลได้เท่าเทียมกันและเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้) ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ ประกวดราคาจ้าง ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ ประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น ๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกันกับงานที่ ประกวดราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๔๑๗,๐๐๐.๐๐ บาทและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเสเชื่อถือ ๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ๒.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ๓. หลักฐานการเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง ใบเสนอราคา เป็น ๒ ส่วน คือ ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม(ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม(ถ้ามี)และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) (๔) สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หรือสำเนาทะเบียนการค้าหรือสำเนาทะเบียนพาณิชย์ สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.๕) และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ (๑) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่น ลงนามในใบเสนอราคาแทน (๒) หลักประกันซองตามข้อ ๕ (๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง (๔) บัญชีรายการก่อสร้าง(หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ๔. การเสนอราคา ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสาร ประกวดราคา นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคา ต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๒๑๐วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา โดย ภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันลง นามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเสให้เริ่มทำงาน ๔.๔ ก่อนยื่นซอง ประกวดราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและ เข้าใจเอกสาร ประกวดราคา ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซอง ประกวดราคา ตามเงื่อนไขในเอกสาร ประกวดราคา ๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ โดยการก่อสร้างหอถัง ๓๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๓ บ้านโตน ตำบลกะลาเส ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบต.กะลาเส โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร ประกวดราคา เลขที่๓/๒๕๕๙" ยื่นต่อคณะกรรมการรับและเปิดซอง ประกวดราคา ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซอง ประกวดราคา แล้วจะไม่รับซอง ประกวดราคา โดยเด็ดขาด คณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคา จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศ ประกวดราคา หรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเสจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ ประกวดราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด คณะกรรมการรับและเปิดซอง ประกวดราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ดังกล่าวข้างต้น ณ องค์การบริหารสวนตำบลกะลาเส ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ ๕. หลักประกันซอง ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองประกวดราคา จำนวน ๑๔๑,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ๕.๑ เงินสด ๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองประกวดราคา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ ๕.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) ๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย หลักประกันซองตามข้อนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเสจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดไม่เกิน ๓ ราย จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา ๖.๑ ในการ ประกวดราคา ครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเสจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม ๖.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซอง ประกวดราคา ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการฯจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสาร ประกวดราคา ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลดะลาเสเท่านั้น ๖.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเสสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร ประกวดราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสาร ประกวดราคา ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสาร ประกวดราคา ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ ๖.๔ ในการตัดสินการ ประกวดราคา หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคาหรือองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริงสภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเสมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง ๖.๕ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเสทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ ประกวดราคา โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเสเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเสจะพิจารณายกเลิกการ ประกวดราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคาหรือองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเสจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตาม ประกวดราคาจ้าง ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเสมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองประกวดราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๕ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ ประกวดราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเสมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๕ และองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเสจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ ๗. การทำสัญญาจ้าง ผู้ชนะการ ประกวดราคา จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเสภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ ประกวดราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเสยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ ๗.๑ เงินสด ๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ทำการ ๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) ๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ ประกวดราคา (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเสจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๗ งวด ดังนี้ งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕.๗๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งวดที่ ๑ กรณีตอกเสาเข็ม เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตอกเสาเข็ม -ถังน้ำใส ขนาด ๑๐๐ ลบ.ม. แล้วเสร็จ -อาคารระบบกรองน้ำ ขนาด ๑๐ ลบ.ม. แล้วเสร็จ -อาคารหอถังสูง ๓๐ ลบ.ม. แล้วเสร็จ -ดำเนินการทดสอบดินและส่งผลทดสอบ แล้วเสร็จ -ดำเนินการส่งผลการทดสอบเหล็กเสริมคอนกรีตทุกขนาด ตามที่แบบแปลนกำหนด -งานติดตั้งป้ายระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ ป้าย คิดเป็นเปอร์เซ็นต์งานงวดที่ ๑ เท่ากับ ๕.๗๑ % ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๐ วัน กรณีใช้ฐานแผ่ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการงานก่อสร้าง -งานเสริมเหล็กฐานแผ่ , งานเสริมเหล็กเสาตอหม้อ , งานเทคอนกรีตฐานแผ่,เทคอนกรีตเสาตอหม้อ อาคารโรงสูบน้ำแล้วเสร็จ -งานเสริมเหล็กฐานแผ่,งานเทคอนกรีตฐานแผ่ ขนาด ๓.๒๐ x ๓.๒๐ x ๓.๓๐ เมตร อาคารระบบกรองน้ำ ขนาด ๑๐ ลบ.ม. แล้วเสร็จ งานเสริมเหล็กฐานแผ่,งานเทคอนกรีตฐานแผ่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๗.๙๐ เมตร อาคารถังน้ำใส ขนาด ๑๐๐ ลบ.ม. แล้วเสร็จ -งานเสริมเหล็กฐานแผ่ ,งานเสริมเหล็กเสาตอหม้อ,งานเทคอนกรีตฐานแผ่,เทคอนกรีตเสาตอหม้อ -อาคารหอถังสูง ๓๐ ลบ.ม. แล้วเสร็จ -ดำเนินการทดสอบดินและส่งผลทดสอบแล้วเสร็จ -ดำเนินการส่งผลการทดสอบเหล็กเสริมคอนกรีตทุกขนาด ตามที่แบบแปลนกำหนด งานติดตั้งป้ายระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ ป้าย คิดเป็นเปอร์เซ็นต์งานงวดที่ ๑ เท่ากับ ๕.๗๑ % ระยะทางดำเนินงาน ๓๐ วัน งวดที่ ๒ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งวดที่ ๒ -เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำ ขนาด ๕.๕๐x๕.๐๐ เมตร พร้อมทาสีและติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารโรงสูบแล้วเสร็จ -เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงาน หมวดงานระบบท่อจ่ายน้ำประปาท่อPVC(ชั้น ๘.๕๐) เส้าผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว จำนวน ๕๐ ท่อน,ท่อ PVC (ชั้น ๘.๕) เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว จำนวน ๒๕๐ ท่อน , ท่อ PVC(ชั้น ๘.๕) เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว จำนวน ๒๕๐ ท่อน,ท่อ PVC (ชั้น ๘.๕)เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว จำนวน ๒๐๐ ท่อน พร้อมขุดแนวท่อเชื่อมต่อ PVC และกลบฝังท่อเมนต์ตามหมวดงานระบบจ่ายน้ำแล้วเสร็จ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์งานงวดที่ ๒ เท่ากับ ๓๐.๓๓ %และเปอร์เซ็นต์งานรวม ๓๖.๐๔ % ระยะเวลาดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐วัน งวดที่ ๓เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งวดที่ ๓ -เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานก่อสร้างอาคารโรงกรองน้ำแล้วเสร็จ (ตามหมวดงานที่ ๓ ระบบกรองน้ำ ขนาด ๑๐ ลบ.ม.) คิดเป็นเปอร์เซ็นต์งานงวดที่ ๓ เท่ากับ ๑๖.๒๑ %และเปอร์เซ็นต์งานรวม ๕๒.๒๕ % ระยะเวลาดำเนินงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน งวดที่ ๔เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งวดที่ ๔ -เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างอาคารถังน้ำใส ขนาด ๑๐๐ ลบ.ม. แล้วเสร็จ (ตามหมวดงานที่ ๒ ถังน้ำใส ขนาด ๑๐๐ ลบ.ม.) คิดเป็นเปอร์เซ็นต์งานงวดที่ ๔ เท่ากับ ๑๖.๑๕ %และเปอร์เซ็นต์งานรวม ๖๘.๔๐ %ระยะเวลาดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน งวดที่ ๕เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งวดที่ ๕ -เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างอาคารหอถังสูง คสล. ๓๐ ลบ.ม. แล้วเสร็จ (ตามหมวดงานที่ ๑ หอถังสูง คสล. ขนาด ๓๐ ลบ.ม.) คิดเป็นเปอร์เซ็นต์งานงวดที่ ๕ เท่ากับ ๒๐.๗๙ % และเปอร์เซ็นต์งานรวม ๘๙.๑๙ % ระยะเวลาดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน งวดที่ ๖เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งวดที่ ๖ -เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการหมวดงานระบายน้ำ แล้วเสร็จ -เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการหมวดงานป้ายบอกระดับน้ำใส ถังน้ำใส ขนาด ๑๐๐ ลบ.ม. แล้วเสร็จ -เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบเครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ จำนวน ๑ ชุด แล้วเสร็จ -เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบเครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง ในน้ำ ๑ ชุด แล้วเสร็จ -เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบการติดตั้งถังผสมสารละลายคลอลีน ๑ ถัง ,ผงปูนคลอลีนชนิดความเข็มข้น ๖๐% ( ๕๐ กก.) ๑ ถัง ,เครื่องจ่ายสายคลอลีน ๑ เครื่อง,เครื่องวิเคราะห์คลอลีนหลงเหลือ ๑ ชุด แล้วเสร็จ -เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบเครื่องมือประปา จำนวน ๑๑ รายการ แล้วเสร็จ -เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบและติดตั้งถังปั้ม Submersible ขนาด ๓ แรงม้า ๑ เฟส (๒.๒ KW) พร้อมติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด ๓ แรงม้า ๑ เฟส (๒.๒KW)แล้วเสร็จ -เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบและติดตั้งเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด ๓ แรงม้า ๑ เฟส (๒.๒ KW) พร้อมติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 3 แรงม้า ๑ เฟส (๒.๒ KW) แล้วเสร็จ -เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการหมวดงานการประสานท่อภายในโรงสูบ จำนวน ๒๙ รายการ แล้วเสร็จ -เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ หมวดงานประสานท่อมีปากบ่อบาดาล จำนวน ๑๗ แล้วเสร็จ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์งานงวดที่ ๖ เท่ากับ ๖.๕๕ %และเปอร์เซ็นต์งานรวม ๙๕.๗๔ % ระยะเวลาดำเนินงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน งวดที่ ๗ (งวดสุดท้าย) -เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงาน หมวดการประสานท่อระหว่างระบบ จำนวน ๒๒ รายการ แล้วเสร็จ -เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการงาน หมวดงานระบบส่งน้ำดิบ การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ติดตั้งระบบประปา จำนวน ๔ รายการ -เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการงานเสร็จ ลวดหนามและประตูรั้วลวดหนามแล้วเสร็จ -เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงาน ติดตั้งป้ายโครงการ แล้วเสร็จ -งานเคลียพื้นที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์งานงวดที่ ๗ เท่ากับ ๔.๒๖ % และเปอร์เซ็นต์งานรวม ๑๐๐ % ระยะเวลาดำเนินการงาน ๒๑๐ วัน ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทั้งหมดให้ แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ๙. อัตราค่าปรับ ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน ๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง ผู้ชนะการ ประกวดราคา ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเสได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง ๑๑. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ ๑๑.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเสได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจาก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แล้วเท่านั้น ราคากลางของงานก่อสร้างในการ ประกวดราคา ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๘๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ๑๑.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเสได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม ประกวดราคาจ้างแล้วถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ (๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ๑๑.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเสได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ ในข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเสจะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ ๑๑.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเสสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) ๑๒. มาตรฐานฝีมือช่าง เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเสได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้วผู้เสนอราคา จะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ ปวส.สาขาก่อสร้าง ๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ โดยการก่อสร้างหอถัง ๓๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๓ บ้านโตน ตำบลกะลาเส ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบต.กะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

……………………………………………………………………………………………………………..

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเสมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ โดยการก่อสร้างหอถัง ๓๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๓ บ้านโตน ตำบลกะลาเส ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบต.กะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง วงเงินงบประมาณครั้งนี้ ๒,๘๘๗,๖๐๐ บาท (เงินสองล้านแปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้างในประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๘๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๔๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้ ๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ -๒-

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. ณ หมู่ที่ ๓ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

กำหนดยื่นซองประกวดราคา ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจั่ดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคา ในราคาชุดละ ๒,๕๐๐.๐๐ บาท ได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ,www.kalase.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๒๖-๗๐๘๗ ต่อ ๑๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายประสิทธิ์ ตี้ฮ้อ). นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส.